# Universidad Nacional de Colombia

Sede Bogotá

Hito 1: Proyecto de aplicación de un sistema de información en Autosuspensiones Cubillos

Facultad de Ingeniería

Sistemas de información

Santiago Zamora Garzón -  Project Manager

Cristian Fabián Cubillos Mora - Business Architect

Diego Fernando Quintero Gómez - System Architect

Luis Rodrigo Rivera Rivera - System Architect

Gabriel Jerónimo Puentes Umbarila - QA & Ethics Officer

2026

# Resumen ejecutivo (Abstract)

Este documento presenta el Hito 1 del proyecto de digitalización para Autosuspensiones Cubillos, un taller automotriz especializado en suspensiones y mantenimiento de taxis ubicado en El Vergel, Bogotá. A partir de entrevistas, observación in situ y análisis del entorno competitivo, se diagnostican los principales problemas operativos: gestión manual de inventarios y herramientas, dependencia de la reputación del propietario, tiempos muertos por adquisición de repuestos y ausencia de trazabilidad en las reparaciones.

Se propone un sistema de información ligero y modular que digitalice inventarios, registre historiales por placa, facilite la comunicación con clientes y la gestión de tareas.

Se espera que la implementación del MVP reduzca tiempos de reparación, aumente la disponibilidad de repuestos críticos, mejore la satisfacción y fidelización de clientes y profesionalice la operación del taller.

TABLA DE CONTENIDO

Resumen ejecutivo (Abstract)	2

Diagnóstico y Alineación Estratégica	3

Contexto del negocio	4

Historia y trayectoria	4

Especialización técnica	4

Ubicación y entorno competitivo	4

Capacidad operativa	4

Modelo de abastecimiento	4

Modelo de ingresos	5

Fortalezas	5

Debilidades	5

Oportunidades	5

Amenazas	5

Modelo SAM (Strategic Alignment Model)	5

Estrategia de negocio	5

Estrategia de TI	6

Infraestructura organizacional	6

Infraestructura de TI	6

Impacto esperado	6

Análisis de Gobernanza (TOGAF / COBIT)	7

Stakeholders clave	7

Internos:	7

Externos:	7

Marco de decisión y control	7

TOGAF (The Open Group Architecture Framework):	7

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology):	7

Roles y responsabilidades	8

Riesgos identificados	8

Balanced Scorecard	9

Perspectiva Financiera	9

Perspectiva del Cliente	9

Perspectiva de Procesos Internos	9

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento	10

Conclusión	10

Discovery de Producto	11

Opportunity Solution Tree (OST)	11

Customer Journey Map (CJM)	13

Conclusión	14

Ingeniería de Procesos	15

As-Is	15

To-Be	16

Conclusión	17

Especificación de requerimientos	18

Historias de usuario	18

Matriz de Requerimientos No Funcionales (RNF):	23

Conclusiones generales	25

REFERENCIAS	26

# Diagnóstico y Alineación Estratégica

## Contexto del negocio

### Historia y trayectoria

Autosuspensiones Cubillos (ASC) inició operaciones en 2012 en el barrio El Vergel, localidad Los Mártires, Bogotá. Su fundador y propietario, Gustavo Cubillos, cuenta con más de 30 años de experiencia en mecánica automotriz, lo que le ha permitido construir una reputación sólida basada en calidad de servicio y honestidad. La mayoría de clientes actuales provienen de recomendaciones directas (“boca a boca”), lo que constituye el principal activo competitivo del taller.

### Especialización técnica

El taller se enfoca en:

- Suspensiones y direcciones.

- Corrección de medidas y reforzada de chasis.

- Soldadura eléctrica.

- Mecánica rápida (cambios menores, ajustes básicos).

- Servicio de prensa hidráulica.

Su mercado objetivo son principalmente taxis y vehículos comerciales, lo que implica una alta frecuencia de mantenimiento preventivo y correctivo debido al uso intensivo de estos automóviles.

### Ubicación y entorno competitivo

- Dirección: Calle 1 F # 23 A -10, Barrio El Vergel.

- Localidad: Los Mártires, Bogotá.

- Entorno: Sector comercial con alta concentración de talleres mecánicos y venta de repuestos.

- Factor externo: obras del metro en la zona han generado huecos y desvíos que afectan el flujo de trabajo, obligando al taller a realizar reparaciones en la vía pública, lo que disminuye la eficiencia y seguridad.

### Capacidad operativa

- Instalaciones: espacio para atender hasta 3 vehículos en simultáneo dentro del local.

- Mano de obra: 4 empleados que realizan todo tipo de reparaciones sin división clara de funciones.

- Limitación: la falta de sectorización de tareas genera dependencia directa del propietario para decisiones críticas.

### Modelo de abastecimiento

- Repuestos: adquiridos de distribuidores locales con quienes el dueño mantiene relaciones de confianza y obtiene descuentos.

- Piezas especiales: algunas deben ser importadas bajo pedido, lo que genera tiempos de espera y dependencia de proveedores externos.

- Herramientas: gestionadas de manera manual, sin sistema de control, lo que ocasiona pérdidas y retrasos.

### Modelo de ingresos

- Precio promedio de reparación: entre $100.000 y $200.000, dependiendo de la complejidad y sin incluir el costo de repuestos.

- Flujo de caja: altamente variable y sin registro formal, lo que dificulta la planificación financiera.

- Rentabilidad: depende de la rapidez en la atención y de la fidelización de clientes frecuentes.

### Fortalezas

- Reputación y experiencia del propietario.

- Ubicación estratégica en un sector con alta demanda de servicios automotrices.

- Relación cercana con proveedores locales.

### Debilidades

- Procesos manuales y poco estructurados.

- Ausencia de trazabilidad en inventarios y herramientas.

- Baja alfabetización digital del propietario.

- Dependencia excesiva de la reputación personal.

### Oportunidades

- Digitalización de procesos para mejorar la eficiencia y fidelización.

- Implementación de un sistema de información que profesionalice la gestión.

- Posibilidad de alianzas con flotas de taxis y aseguradoras.

### Amenazas

- Alta rivalidad en el sector (talleres formales e informales).

- Plataformas de movilidad (Uber, Didi) que reducen el mercado de taxis.

- Transición hacia vehículos híbridos y eléctricos con menor mantenimiento mecánico.

- Impacto de obras del metro en la operación diaria.

## Modelo SAM (Strategic Alignment Model)

### Estrategia de negocio

Objetivo principal: Mantener y aumentar la fidelización de clientes de taxis y vehículos comerciales mediante rapidez, confianza y precios competitivos.

Factores críticos de éxito:

- Reputación del propietario como mecánico confiable.

- Reducción de tiempos de reparación para minimizar la inactividad de los taxis.

- Transparencia en costos y garantía del servicio.

Presión externa: Alta rivalidad en el sector, obras del metro que afectan la operación, y transición tecnológica hacia vehículos híbridos/eléctricos.

### Estrategia de TI

Objetivo principal: Implementar un sistema de información ligero, accesible y de bajo costo que digitalice procesos críticos.

Componentes clave:

- Control digital de inventarios y herramientas.

- Historial de reparaciones por vehículo (ficha técnica).

- Comunicación automatizada con clientes (estado de reparación, costos, garantías).

- Flujo de caja simplificado para el propietario.

Principios de diseño:

- Usabilidad sencilla (botones grandes, interfaz visual).

- Arquitectura en la nube para evitar costos de servidores propios.

- Cumplimiento legal (Ley 1581 de protección de datos).

### Infraestructura organizacional

Situación actual:

- Taller pequeño con 4 empleados que realizan múltiples tareas sin división clara.

- Alta dependencia del propietario para decisiones críticas.

- Procesos manuales y empíricos.

Necesidad: Formalizar roles y responsabilidades mediante el sistema, reduciendo la carga del dueño y aumentando la autonomía de los mecánicos.

### Infraestructura de TI

Situación actual: Inexistente; no hay sistemas digitales ni bases de datos históricas.

Propuesta:

- Aplicación web ligera accesible desde celulares y computadores básicos.

- Almacenamiento en la nube con respaldo automático.

- Interfaz visual adaptada a usuarios con baja alfabetización digital.

- Integración futura con proveedores y aseguradoras.

### Impacto esperado

Ventaja competitiva:

- Reducción de tiempos de reparación → más vehículos atendidos por día.

- Control de inventarios y herramientas → menos pérdidas y mayor eficiencia.

- Transparencia y trazabilidad → fidelización de clientes y reputación digital.

Ahorro real:

- Menor desperdicio de repuestos.

- Optimización de mano de obra escasa.

- Eliminación de tiempos muertos por compras externas.

Transformación estratégica:

De un taller informal dependiente de la reputación personal a una microempresa digitalizada con procesos estandarizados y ventaja sostenible.

## Análisis de Gobernanza (TOGAF / COBIT)

### Stakeholders clave

#### Internos:

- Gustavo Cubillos (propietario, responsable de decisiones financieras y técnicas).

- Mecánicos (4 empleados, ejecutores de reparaciones y usuarios del sistema).

#### Externos:

- Clientes principales: taxistas y flotas de taxis.

- Proveedores de repuestos locales e importadores.

- Aseguradoras y cooperativas de transporte público.

- Reguladores (normas de protección de datos – Ley 1581, normas de seguridad laboral).

### Marco de decisión y control

#### TOGAF (The Open Group Architecture Framework):

- Se aplica para definir la arquitectura empresarial del sistema de información.

- Permite estructurar la solución en capas: negocio, aplicaciones, datos y tecnología.

- En este caso, se prioriza una arquitectura ligera en la nube, modular y escalable, que pueda crecer con el taller sin requerir infraestructura costosa.

#### COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology):

- Se utiliza para establecer controles de gobernanza y asegurar que el sistema cumpla con objetivos de negocio.

- Áreas relevantes:

  - Gestión de inventarios y repuestos: trazabilidad y control de pérdidas.

  - Gestión de información del cliente: cumplimiento de Ley 1581 de protección de datos.

  - Seguridad y disponibilidad: garantizar integridad de datos y acceso confiable.

  - Monitoreo de desempeño: indicadores de tiempos de reparación y satisfacción del cliente.

### Roles y responsabilidades

Propietario: Responsable de la toma de decisiones estratégicas y financieras.

Encargado de validar la adopción del sistema y supervisar el cumplimiento legal.

Mecánicos: Usuarios principales del sistema para registrar reparaciones, repuestos y herramientas.

Retroalimentación sobre usabilidad y eficiencia.

Proveedores: Integración futura para agilizar pedidos y trazabilidad de repuestos.

Clientes: Beneficiarios del historial digital y comunicación transparente.

Fuente de reputación digital mediante feedback.

### Riesgos identificados

- Baja alfabetización digital del propietario: riesgo de resistencia al cambio. Mitigación: interfaz visual sencilla y capacitación mínima.

- Dependencia de proveedores externos: riesgo de retrasos en repuestos. mitigación: alertas de stock y diversificación de proveedores.

- Alta rivalidad en el sector: riesgo de pérdida de clientes. Mitigación: fidelización mediante historial digital y transparencia en costos.

- Impacto de obras del metro: riesgo operativo por afectación de la vía. mitigación: optimización interna para compensar tiempos perdidos.

## Balanced Scorecard

### Perspectiva Financiera

Objetivo: Mejorar la rentabilidad y reducir pérdidas operativas.

KPI:

- Ingresos diarios promedio por reparaciones.

- Reducción de pérdidas por repuestos extraviados (%).

- Margen de utilidad por servicio (%).

Meta esperada con el sistema:

- Incrementar ingresos en un 10% al aumentar la capacidad de atención.

- Reducir pérdidas de herramientas y repuestos en al menos un 30%.

### Perspectiva del Cliente

Objetivo: Fidelizar taxistas y flotas mediante rapidez, transparencia y confianza.

KPI:

- Tiempo promedio de reparación por vehículo.

- Nivel de satisfacción del cliente (encuestas o feedback digital).

- Porcentaje de clientes recurrentes.

KRI:

- Pérdida de clientes por demoras o mala reputación digital.

- Meta esperada con el sistema:

- Disminuir tiempos de reparación en un 20%.

- Alcanzar un 80% de satisfacción en encuestas digitales.

- Aumentar la tasa de clientes recurrentes en un 15%.

### Perspectiva de Procesos Internos

Objetivo: Optimizar la eficiencia operativa y reducir cuellos de botella.

KPI:

- Número de reparaciones completadas por día.

- Tiempo de respuesta en la localización de herramientas.

- Nivel de cumplimiento de inventario (stock disponible vs. requerido).

Meta esperada con el sistema:

- Incrementar el número de reparaciones diarias de 3 a 5 vehículos.

- Reducir tiempos de búsqueda de herramientas a menos de 1 minuto.

- Mantener un 95% de disponibilidad de repuestos críticos.

### Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento

Objetivo: Aumentar la adopción tecnológica y profesionalizar la gestión del taller.

KPI:

- Nivel de uso del sistema por empleados (% de registros digitales vs. manuales).

- Número de capacitaciones realizadas.

- Grado de autonomía de los mecánicos en el uso del sistema.

Meta esperada con el sistema:

- Lograr que el 100% de los registros sean digitales en los primeros 6 meses.

- Capacitar a los 4 empleados en el uso básico del sistema.

- Reducir la dependencia del propietario en un 40% para tareas operativas.

## Conclusión

El sistema de información propuesto no solo busca eficiencia operativa, sino también:

- Rentabilidad financiera (menos pérdidas, más ingresos).

- Fidelización del cliente (rapidez, transparencia, confianza).

- Optimización interna (inventarios, herramientas, procesos).

- Crecimiento organizacional (adopción tecnológica, reducción de dependencia del dueño).

Esto asegura que la solución esté alineada con los objetivos estratégicos del taller y con marcos de referencia internacionales de gestión TI.

# Discovery de Producto

## Opportunity Solution Tree (OST)

Resultado esperado:

Optimizar la gestión de inventario y adquisición de repuestos.

Oportunidades y soluciones:

- Ineficiencia en inventario

Soluciones: sistema de inventario en tiempo real, alertas automáticas de reposición, clasificación de repuestos por prioridad.

Indicadores:

  - KPI: rotación mensual de inventario, % de falta de stock.

  - KRI: % de órdenes retrasadas por falta de stock.

  - KCI: precisión de inventarios vs físico.

- Alta dependencia de proveedores críticos

Soluciones: base de datos de múltiples proveedores, comparador de precios, historial de desempeño.

Indicadores:

  - KPI: tiempo promedio de abastecimiento, % de compras a proveedor único.

  - KRI: % de retrasos por proveedor.

  - KCI: % de órdenes con proveedor alternativo disponible.

- Tiempos largos de reparación (impacto cliente)

Soluciones: integración de inventario y órdenes de trabajo, predicción de demanda, priorización automática de reparaciones.

Indicadores:

- KPI: tiempo promedio de reparación, % de entregas a tiempo.

- KRI: % de pérdida de clientes por demora.

- KCI: % de órdenes con repuestos disponibles al inicio.

- Falta de digitalización competitiva

Soluciones: sistema centralizado (inventario, compras, clientes), dashboard de indicadores, historial por vehículo.

Indicadores:

  - KPI: productividad por técnico, % de digitalización de procesos.

  - KRI: % de pérdida de clientes frente a la competencia digital.

  - KCI: % de procesos automatizados.

- Alianzas con complementadores

Soluciones: integración con flotas/cooperativas, convenios con aseguradoras, APIs de gestión vehicular.

Indicadores:

  - KPI: % de ingresos por contratos.

  - KRI: dependencia de un solo contrato.

  - KCI: diversificación de clientes.

## Customer Journey Map (CJM)

Fases del servicio y mejoras propuestas:

Pre-servicio:

Dolor: presión económica inmediata del taxista.

Mejora: canal digital de recepción para agendar visitas y reducir incertidumbre.

Consulta:

Dolor: confianza depende de la atención inicial y presupuesto verbal.

Mejora: presupuesto digital transparente y acceso al historial del vehículo.

Reparación:

Dolor: demoras por repuestos y mano de obra limitada.

Mejora: integración con inventario y proveedores, alertas de stock.

Entrega final:

Dolor: necesidad de seguridad y garantía.

Mejora: constancia digital del estado del vehículo y registro de garantía.

Post-servicio:

Dolor: Reputación depende del “boca a boca”.

Mejora: módulo de feedback digital para medir satisfacción y fidelizar clientes.

## Conclusión

El OST y el CJM muestran que el sistema de información debe atacar dos frentes:

- Interno: eficiencia operativa (inventarios, proveedores, tiempos de reparación).

- Externo: experiencia del cliente (transparencia, comunicación, fidelización).

La combinación de soluciones y métricas asegura que el sistema no sea un “capricho técnico”, sino una herramienta estratégica que responde a los dolores reales del taller y a las presiones del mercado competitivo.

# Ingeniería de Procesos

## As-Is

El proceso actual del taller depende de la gestión manual de inventarios y herramientas. Los mecánicos o incluso los clientes deben desplazarse físicamente a distribuidores para adquirir repuestos, lo que genera demoras significativas. La falta de un sistema de control de herramientas ocasiona pérdidas y retrasos acumulativos. Esto se traduce en tiempos de espera prolongados para los clientes, menor capacidad de atención simultánea y una operación poco eficiente.

Cliente: Lleva el vehículo al taller, solicita diagnóstico y presupuesto. Si aprueba, debe esperar mientras el mecánico compra repuestos y organiza herramientas.

Recepción: Genera presupuesto a partir del diagnóstico, pero todo es verbal o manual.

Mecánico: Diagnostica, compra repuestos, busca herramientas, realiza reparación y control de calidad. Si no hay herramientas o repuestos, debe salir a comprarlos.

Inventario: No existe un sistema formal; el control es manual y depende de la memoria del propietario.

Problemas:

Cuellos de botella en inventario y herramientas.

Tiempos muertos por compras externas.

Ausencia de trazabilidad y comunicación digital con el cliente.

## To-Be

Se propone implementar un sistema de información que automatice el control de inventarios y herramientas, con comunicación directa con proveedores externos. El sistema permitirá registrar entradas y salidas de repuestos, generar alertas de stock bajo y facilitar compras en línea. Además, se incluirán canales de comunicación automatizados con los clientes para informar estado de reparación, costos y sobrecostos, junto con un historial digital (“ficha técnica”) por vehículo. Esto reducirá tiempos de entrega, aumentará la confianza del cliente y profesionalizar la gestión del taller.

Cliente: Registra el vehículo en el sistema, recibe presupuesto digital y notificaciones automáticas del estado de reparación.

Recepción: Genera orden de servicio digital vinculada al inventario y al historial del vehículo.

Mecánico: Consulta repuestos disponibles en el sistema, solicita herramientas registradas, realiza reparación y control de calidad con trazabilidad digital.

Inventario: Sistema en la nube con stock en tiempo real, alertas de reposición y comunicación con proveedores externos para compras automáticas.

Mejoras:

Eliminación de tiempos muertos por falta de repuestos.

Control digital de herramientas para evitar pérdidas.

Transparencia y confianza mediante ficha técnica del vehículo y constancia digital de garantía.

Mayor capacidad de atender más vehículos por jornada.

## Conclusión

La transición del As-Is al To-Be muestra una trazabilidad clara: los cuellos de botella identificados en inventarios y herramientas se resuelven mediante digitalización y automatización. El sistema de información se convierte en el protagonista del proceso optimizado, generando eficiencia interna y mejorando la experiencia del cliente.

# Especificación de requerimientos

## Historias de usuario

| Título de la HU-001 | Ficha Técnica e Historial del Vehículo |
| --- | --- |
| Módulo | Historial de Reparaciones |
| Descripción de la historia de Usuario |  |
| Cómo (Rol) | Mecánico |
| Quiero (Proceso) | Registrar el trabajo específico que realizó (motores, cajas, suspensión) y los repuestos que trae el cliente. |
| Para (Resultado) | Llevar un inventario de lo que uno hace y generar una ficha técnica del vehículo que reduzca los tiempos de diagnóstico en el futuro. |
| Criterios de Aceptación |  |
| Al ingresar la placa, el sistema despliega historial previo. Formulario habilitado para agregar nueva tarea y repuestos. No se permite guardar si falta el campo “Repuestos utilizados”. Información queda guardada y accesible en futuras consultas. |  |
| Descripción del contexto |  |
| Dado | Que un cliente frecuente ingresa su automóvil al taller. |
| Cuando | Ingreso la placa del automóvil en el sistema de registro. |
| Entonces | El sistema despliega el historial de reparaciones previas y habilita un formulario para agregar la nueva tarea y repuestos utilizados. |
| Criterios para Verificación de funcionalidad | Al finalizar el registro, la información debe quedar guardada exitosamente y accesible en futuras consultas asociadas a esa misma placa. |
| Manejo de errores | Si el mecánico olvida llenar el campo de "Repuestos utilizados", el sistema no debe permitir guardar el registro y debe resaltar el campo vacío. |

| Título de la HU-002 | Interfaz Simplificada de Cuentas |
| --- | --- |
| Módulo | Presupuestos y Cuentas |
| Descripción de la historia de Usuario |  |
| Cómo (Rol) | Propietario. |
| Quiero (Proceso) | Usar una interfaz extremadamente visual y sencilla con botones grandes e íconos (ej. ícono de motor, de suspensión) para registrar entradas y salidas de dinero. |
| Para (Resultado) | Poder llevar el control de las cuentas del taller sin que el uso del celular o computador me resulte muy complicado. |
| Criterios de Aceptación |  |
| Operación en máximo 3 toques (seleccionar servicio, ingresar monto, guardar). Validación de campos numéricos (no permite letras). Registro inmediato en el balance general. |  |
| Descripción del contexto |  |
| Dado | Que se finaliza una reparación o se realiza la compra de un repuesto. |
| Cuando | El propietario presiona el ícono visual correspondiente al servicio realizado |
| Entonces | El sistema abre una ventana rápida para ingresar el monto cobrado o pagado, registrando la transacción de forma inmediata. |
| Criterios para Verificación de funcionalidad | El módulo de cuentas debe poder operarse con un máximo de tres toques en la pantalla (seleccionar servicio -> ingresar monto -> guardar). |
| Manejo de errores | Si se ingresan letras en lugar de números en el valor de la transacción, el sistema debe mostrar el mensaje "Por favor ingrese solo números" |

| Título de la HU-003 | Comunicación Automatizada con el Cliente |
| --- | --- |
| Módulo | Comunicación |
| Descripción de la historia de Usuario |  |
| Cómo (Rol) | Cliente |
| Quiero (Proceso) | Acceder a canales de comunicación automatizados del taller |
| Para (Resultado) | Tener un mayor control sobre mi reparación, conociendo los costos y posibles sobrecostos que aparezcan. |
| Criterios de Aceptación |  |
| Notificación enviada en menos de 10 segundos tras actualizar el sistema. Mensaje incluye detalle del sobrecosto y motivo. Si no hay contacto válido, alerta al administrador. |  |
| Descripción del contexto |  |
| Dado | Que mi automóvil se encuentra en el taller y surge una situación especial que genera un sobrecosto |
| Cuando | El mecánico registra dicha situación y el nuevo costo en el sistema |
| Entonces | El sistema me envía automáticamente una notificación detallando el sobrecosto y el motivo de la modificación |
| Criterios para Verificación de funcionalidad | La notificación (por correo o SMS) debe llegar en el momento exacto en que el taller actualiza el estado en la plataforma |
| Manejo de errores | Si el cliente no tiene un número de contacto válido registrado, el sistema debe emitir una alerta en la pantalla del administrador indicando "Imposible notificar al cliente, contactar por otros medios" |

| Título de la HU-004 | Retiro de Herramientas |
| --- | --- |
| Módulo | Sistema de Inventario y Control de Herramientas |
| Descripción de la historia de Usuario |  |
| Cómo (Rol) | Mecánico |
| Quiero (Proceso) | Marcar en el registro digital qué herramientas retiro del inventario |
| Para (Resultado) | Poder usarlas en mi trabajo y dejar constancia de que están bajo mi responsabilidad. |
| Criterios de Aceptación |  |
| El registro incluye nombre, hora y estado “En uso”. Herramienta se descuenta del stock disponible. Bloqueo si la herramienta ya está en uso por otro mecánico. |  |
| Descripción del contexto |  |
| Dado | Que necesito una herramienta específica para iniciar una reparación |
| Cuando | La busco en el sistema y confirmo la acción de "Retirar" |
| Entonces | El sistema registra mi nombre, la herramienta seleccionada, la hora exacta de salida y cambia el estado de la herramienta a "En uso" |
| Criterios para Verificación de funcionalidad | El sistema debe descontar temporalmente la herramienta del stock "Disponible" y agregarla al panel personal del mecánico. |
| Manejo de errores | Si el mecánico intenta retirar una herramienta que ya está marcada como "En uso" por otro compañero, el sistema debe bloquear la acción y mostrar la alerta: "Herramienta no disponible. Actualmente en uso por [Nombre del otro mecánico]" |

| Título de la HU-005 | Devolución de Herramientas |
| --- | --- |
| Módulo | Sistema de Inventario y Control de Herramientas |
| Descripción de la historia de Usuario |  |
| Cómo (Rol) | Mecánico |
| Quiero (Proceso) | Marcar en el registro digital qué herramientas devuelvo. |
| Para (Resultado) | Liberar mi responsabilidad sobre el equipo y evitar las pérdidas que preocupan al dueño |
| Criterios de Aceptación |  |
| Inventario suma 1 al devolver. Registro incluye hora de entrega. Bloqueo si la herramienta no está asignada al mecánico. |  |
| Descripción del contexto |  |
| Dado | Que he terminado mi tarea y devuelvo físicamente la herramienta a su lugar. |
| Cuando | Ingreso a mi lista de herramientas asignadas y presiono "Devolver". |
| Entonces | El sistema elimina la herramienta de mi perfil, registra la hora de entrega y cambia el estado de la herramienta nuevamente a "Disponible". |
| Criterios para Verificación de funcionalidad | Al presionar devolver, el inventario general debe sumar +1 a la disponibilidad de ese ítem instantáneamente. |
| Manejo de errores | Si el mecánico intenta devolver una herramienta que no aparece asignada a su nombre, el sistema debe indicar: "Esta herramienta no se encuentra en su lista de retiros activos". |

| Título de la HU-006 | Monitoreo y Auditoría de Herramientas |
| --- | --- |
| Módulo | Sistema de Inventario y Control de Herramientas |
| Descripción de la historia de Usuario |  |
| Cómo (Rol) | Propietario |
| Quiero (Proceso) | Visualizar un panel que me muestre el registro digital de qué mecánico tiene qué herramienta en tiempo real |
| Para (Resultado) | Controlar mi inventario principal y evitar las pérdidas económicas. |
| Criterios de Aceptación |  |
| Panel se actualiza automáticamente con retiros y devoluciones. Reporte muestra mecánico, herramienta y hora de salida. Si falla conexión, muestra último registro disponible con alerta. |  |
| Descripción del contexto |  |
| Dado | Que deseo hacer un corte de inventario (por ejemplo, al final de la jornada). |
| Cuando | Ingreso al módulo de "Control de Herramientas". |
| Entonces | El sistema me despliega una lista o reporte visual mostrando todas las herramientas catalogadas como "En uso", especificando qué trabajador las tiene y desde qué hora. |
| Criterios para Verificación de funcionalidad | El panel del propietario debe nutrirse y actualizarse automáticamente con las acciones de retiro (HU-004) y devolución (HU-005) que hacen los mecánicos. |
| Manejo de errores | Si el sistema pierde conexión a internet al intentar generar el reporte, debe mostrar un aviso: "Datos no actualizados. Mostrando el último registro disponible". |

| Título de la HU-007 | Tablero para Gestión de Tareas |
| --- | --- |
| Módulo | Gestor de Tareas y Tiempos |
| Descripción de la historia de Usuario |  |
| Cómo (Rol) | Mecánico |
| Quiero (Proceso) | Visualizar un tablero digital con columnas (ej. Pendiente, En proceso, Finalizado) donde se asignen las reparaciones del día. |
| Para (Resultado) | Saber exactamente qué me corresponde hacer en cada momento, especialmente cuando hay mucho trabajo acumulado |
| Criterios de Aceptación |  |
| Las tareas se muestran en columnas (Pendiente, En proceso, Finalizado). |  |
| Descripción del contexto |  |
| Dado | Que inicio mi jornada laboral y abro el sistema de gestión del taller |
| Cuando | Ingreso al módulo de "Gestor de Tareas" |
| Entonces | El sistema muestra un tablero visual tipo Kanban con tarjetas que indican los vehículos asignados a mi nombre del día |
| Criterios para Verificación de funcionalidad | Las tarjetas de tareas deben poder arrastrarse fácilmente entre las columnas de estado ("Por hacer", "En progreso", "Completado"). |
| Manejo de errores | Si un mecánico intenta mover una tarea asignada a otro compañero, el sistema debe bloquear la acción y mostrar: "No tienes permisos para modificar las tareas de otros usuarios". |

| Título de la HU-008 | Solicitud Automatizada de Repuestos a Distribuidores |
| --- | --- |
| Módulo | Gestión de Repuestos y Compras |
| Descripción de la historia de Usuario |  |
| Cómo (Rol) | Propietario |
| Quiero (Proceso) | Enviar una solicitud de cotización o compra de repuestos directamente a los distribuidores externos desde el sistema. |
| Para (Resultado) | Evitar tener que desplazarme físicamente o enviar a alguien a buscar la pieza, reduciendo los tiempos de espera del cliente. |
| Criterios de Aceptación |  |
| Al presionar “Solicitar a Distribuidor”, se genera mensaje automático (correo/WhatsApp). El estado del repuesto cambia a “Esperando repuesto externo”. |  |
| Descripción del contexto |  |
| Dado | Que un mecánico diagnostica que se necesita una pieza nueva (ej. pastillas de freno) y no hay stock en el taller |
| Cuando | Ingreso al módulo de "Compras", selecciono la pieza faltante y presiono el botón "Solicitar a Distribuidor" |
| Entonces | El sistema genera y envía automáticamente un mensaje (correo o integración de WhatsApp) al distribuidor asociado con los detalles de la pieza solicitada. |
| Criterios para Verificación de funcionalidad | El estado del repuesto en el diagnóstico del vehículo debe cambiar automáticamente a "Esperando repuesto externo". |
| Manejo de errores | Si el sistema no detecta un correo o número de contacto válido para el distribuidor seleccionado, debe mostrar un error: "Faltan datos de contacto del distribuidor. Por favor, actualice el directorio". |

## Matriz de Requerimientos No Funcionales (RNF):

| Requisito No funcional | Descripción del requisito | Argumento del porqué de este requisito |
| --- | --- | --- |
| RNF01 Accesibilidad Visual | La interfaz debe usar botones grandes e íconos representativos (ej. motor, llanta) en lugar de menús de texto complejos, específicamente para las cuentas. | El dueño del taller manifestó que la tecnología le resulta "muy complicada". Una interfaz intuitiva elimina la frustración, reduce la barrera de entrada y asegura que use el sistema en lugar de volver a su memoria. |
| RNF02 Diseño Responsivo | El sistema debe visualizarse y operar correctamente tanto en computadoras como en dispositivos móviles (celulares o tablets). | Los mecánicos trabajan de pie en el área de reparación. Necesitan registrar diagnósticos, buscar repuestos y retirar herramientas desde sus celulares en tiempo real sin tener que ir a una oficina. |
| RNF03 Curva de aprendizaje | Un usuario nuevo debe poder operar las funciones básicas del sistema (retirar herramienta, ver tareas) con una capacitación menor a 30 minutos. | En las entrevistas se menciona que "cuando hay mucho trabajo acumulado" es un gran reto. Un sistema difícil de usar retrasaría la operación diaria; debe ser ágil para que los mecánicos no pierdan tiempo usándolo. |
| RNF04 Tiempo de Respuesta | Las pantallas principales (tablero Kanban de tareas, inventario) deben cargar en menos de 3 segundos bajo conexión estable. | Los trabajadores están bajo presión de tiempo. Si el sistema es lento, se generarán cuellos de botella en el taller y los mecánicos preferirán no registrar sus acciones, perdiendo el control que el dueño busca. |
| RNF05 Latencia en Notificaciones | Las notificaciones a clientes o distribuidores deben enviarse en máximo 10 segundos tras confirmar la acción en el sistema. | Las historias de usuario (HU-003 y HU-008) exigen avisar sobre sobrecostos y pedir repuestos rápido. Esto es para "reducir los tiempos de espera del cliente" y evitar tener el carro desarmado ocupando espacio inútilmente. |
| RNF06 Manejo sin conexión | El sistema debe guardar en caché y permitir visualizar (modo lectura) las tareas y herramientas asignadas si se cae el internet. | Si el taller se queda sin internet, el trabajo físico no puede parar. Los mecánicos deben poder seguir viendo qué carro les toca reparar (Kanban) aunque temporalmente no puedan guardar datos nuevos. |
| RNF07 Disponibilidad | El sistema debe tener un tiempo de actividad operativo del 99.5% durante el horario laboral del taller. | Dado que el propietario dejará de usar la memoria o el papel para registrar entradas/salidas de dinero, una caída del sistema paralizaría la capacidad de cobrar o pagar a proveedores adecuadamente. |
| RNF08 Roles y Permisos | El sistema debe diferenciar accesos: el Propietario tiene control total (finanzas, reportes globales) y el Mecánico solo acceso a sus tareas y herramientas. | Las cuentas y movimientos de dinero son sensibles y exclusivos de la gerencia. Además, (HU-004 y HU-007) dictan que un mecánico no puede modificar el trabajo o los retiros de herramientas de sus compañeros. |
| RNF09 Privacidad de Datos | La información de clientes, el directorio de distribuidores y los datos financieros del taller deben estar protegidos de accesos no autorizados. | Una fuga de contactos de clientes o de los estados financieros puede dañar la reputación del negocio y comprometer la información personal que los clientes le confían al taller. |
| RNF10 Trazabilidad (Log de Auditoría) | El sistema debe registrar de fondo qué usuario (con fecha y hora) realizó acciones críticas como modificar inventarios o borrar cobros. | Las historias de herramientas (HU-004 a HU-006) indican que al dueño le preocupan las pérdidas. El sistema debe dejar huella de quién fue la última persona responsable de un equipo o repuesto. |
| RNF11 Arquitectura Modular | El código del sistema debe construirse por bloques (Módulo de Cuentas, Módulo Kanban, Módulo Inventario). | Al ser el primer sistema de la microempresa, es muy probable que si tiene éxito, quieran escalar en el futuro (ej. agregar nómina, agendamiento web o facturación electrónica) sin tener que rehacer todo. |
| RNF12 Integración de Terceros | El sistema debe estar preparado para conectarse vía API con plataformas externas como WhatsApp o servicios de SMS/Correos. | Es el mecanismo propuesto en las HU para automatizar las solicitudes a distribuidores y las notificaciones a los clientes. WhatsApp es el canal más directo y usado en el contexto de los talleres automotrices hoy en día. |

# Conclusiones generales

El diagnóstico realizado a Autosuspensiones Cubillos evidencia cuellos de botella operativos centrados en la gestión manual de inventarios y herramientas, lo que impacta directamente en tiempos de reparación y capacidad de atención. La solución propuesta, un sistema de información ligero, modular y accesible, está alineada con los objetivos estratégicos del negocio y con buenas prácticas de gobernanza. Se espera que la implementación del MVP reduzca los tiempos de reparación, aumente la disponibilidad de repuestos críticos y mejore la satisfacción de clientes recurrentes.

# REFERENCIAS

Garcia Camargo, J. [UNAL]. (s. f.). Sesiones 1-6, Curso Sistemas de Información 2026-1 [Diapositivas]. https://classroom.google.com/w/NzkzNTc2NTY2NDAz/t/all

"Para la elaboración de este trabajo se utilizó Copilot (Microsoft, 2025) para realizar la unificación y la organización de la información recolectada en diferentes documentos".
Microsoft. (2024). Copilot (versión de 11 de abril) [Modelo de Razonamiento SMART]. https://copilot.microsoft.com

Security For You. (16 de mayo de 2024). KRI vs KPI vs KCI  Relationship b/w Key Performance, Risk & Control Indicators with examples solved [Archivo de Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=_T8p4VbDNbE

Business School 101. (31 de octubre de 2022). Balanced Scorecard (With A Step-by-Step Example) | From A Business Professor [Archivo de Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=W1i59QkU-Ss

Asana. (s.f.). Cuadro de mando integral (Balanced Scorecard): qué es y cómo implementarlo. Recuperado el 12 de abril de 2026, de https://asana.com/es/resources/balanced-scorecard

Jiménez, J. R., & Tortorella, P. (2022, 21 octubre). Me pidieron algo imposible. . . ¿por dónde empiezo? Kleer. https://kleer.la/es/blog/tecnica-opportunity-solution-tree-paso-a-paso

HubSpot Español. (8 de febrero de 2024). CUSTOMER JOURNEY MAP: qué es y cómo crearlo [Plantillas gratis] [Archivo de Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=lOhUPCfnxjg

DISEÑO INDUSTRIAL y ESTRATÉGICO con Irene Ramos. (2024). Qué son los indicadores de gestión (KPI) [Archivo de Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=YmFlcF6QPCA